MEMORIAL DESCRITIVO

1 - PROJETO: Rede de Fibras ópticas de Florianópolis (SC) – REMEP.

2 – NÚMERO DO CONTRATO: RNP/UFSC/FLN-QUANTUM

3 – DATA DO PROJETO: Nov/2006

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO: Implantação de infra-estrutura de rede óptica, com utilização de canalização, dutos, posteação existente, e interconexão a rede óptica do Governo do estado de Santa Catarina. Foi implantado 28.570 m de cabos ópticos, sendo: 14.900m, cabo de 48 F.O,e13.670 m, cabos de 12 F.O.. Os cabos de 48 F.O. foram utilizados na interligação de BackBone, e os cabos de 12 F.O. foram utilizados em atendimentos a clientes. Face a necessidade de liberação de fibras a RNP por parte do CIASC, no total de cabos utilizados mencionado acima, 1.800 m de cabo de 12 F. O. foi lançado entre CEFET-01 e RMG (túnel). A rede aérea abrangeu 26.270 m, utilizando na íntegra 917 postes da empresa dedistribuição de energia elétrica local (CELESC), e a rede subterrânea com  1.100m, utilizou também canalizações existentes da empresa de distribuição de energiaelétrica local (CELESC). Foram utilizadas 18 caixas de emenda óptica, paraemendas em back bone, interconexões com a rede do Governo e conexões comclientes.

5 – PONTOS DE INTERCONEXÃO:

Entre REMEP e RMG:

1 – CIASC – Centro de Informação e Automação de Santa Catarina.

2 – Caixa de Emenda INSS, Av. Ivo Silveira, Fpolis (SC).

3 – POP CIASC na SSP, Av. Ivo Silveira.

4 – Caixa de Emenda Av. Mauro Ramos, em frente Almoxarifado SES.

5 – SEF, Secretaria de Estado da Fazenda (SC).

6 – Caixa de Emenda Túnel, Bairro Prainha.

7 – POP CIASC SDR, Município de São José.

Entre REMEP e clientes:

1 – POP CEFET São José.

2 – POP CEFET Florianópolis, Av. Mauro Ramos.

3 – POP UFSC/NPD.

4 – POP UDESC.

6 – LISTA DE MATERIAIS:

| MATERIAL | UNIDADE | QTDADE |
| --- | --- | --- |
| Cabo de 48 fibras | m | 14.900 |
| Cabo de 12 fibras | m | 13.670 |
| Rack 19", de piso | pç | 4 |
| Rack 19", de parede | pç | 2 |
| DIO/DGO | pç | 19 |
| Caixa de emenda óptica | pç | 18 |
| Pg tail | pç | 324 |
| Cordões ópticos | pç | 122 |