FICHA DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES

Prezado colaborador,

Sua opinião é essencial ao aperfeiçoamento do serviço de instalação e configuração dos switches para as  futuras redes metropolitanas. Por isso, solicitamos o preenchimento dessa ficha e sua devolução.

Projeto Redecomep: REMEP - FLN_______________________   Local: FLORIANÓPOLIS________________

Colaborador: Guilherme Eliseu Rhoden    _________________  e-mail:_rhoden@pop-sc.rnp.br_

Equipe de instalação da empresa (número de técnicos alocados e nomes):

3 técnicos: Barela, Polez e terceiro (não me recordo o nome)

Nos PoPs foram alocados 2 técnicos para realizar a instalação. Nos demais clientes foi alocado 1 técnico.

Equipe de instalação da rede metropolitana local (número de técnicos alocados e nomes):

Técnico REMEP:

Guilherme Eliseu Rhoden – PoP-SC

Os técnicos locais de cada instituição acompanharam a instalação de seu switch. Sendo:

Anicleto Lima – UFSC

Ana Carla – UFSC – Reorganização dos Racks do PoP-SC e UFSC-01 para possibilitar a instalação dos equipamentos. Isto foi necessário pois a empresa disse que este tipo de atividade não fazia parte de suas atribuições.

Dorian – UDESC (PoP-UDESC)

Delmar – CEFET

Rodrigo/Gilberto - INMETRO

Período utilizado no serviço de instalação e configuração:

A instalação ocorreu entre o período 11/07/2007 a 17/08/2007 dependendo da disponibilidade do cliente e da conclusão dos jumpers entre o entroncamento do CIASC e REMEP.

| Avaliação do serviço | Ótimo 5 | 4 | 3 | 2 | Fraco 1 | Não executado | Não se aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. planejamento inicial das atividades (antes da fase de instalação – coleta de informações, interações técnicas, etc) |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Organização na implantação dos equipamentos |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Eficiência na distribuição dos equipamentos (tempo) |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. Testes "dead on arrive" nos equipamentos, para ver se chegaram "inteiros" e sem problemas |  |  |  |  |  | X |  |
| 5. instalação dos equipamentos |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. configuração dos equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. testes de implantação |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Interação com técnico local | x |  |  |  |  |  |  |
| 9. Clareza nas etapas de implantação |  |  |  |  | x |  |  |
| 10. agilidade na resolução de problemas |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. atendimento ao prazo (5 dias úteis) |  | x |  |  |  |  |  |

Caso tenha atribuído o escorre “fraco” para um dos itens acima, justifique em “comentários gerais”, por favor.

Que nota você atribui a avaliação geral do serviço, entre UM (1) e CINCO (05)?

| Ótimo |  |  |  | Fraco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | X |  |  |

Caso tenha atribuído o escorre “fraco” para um dos itens acima, justifique em “comentários gerais”, por favor.

dESTAQUE OS PONTOS POSITIVOS DO serviço.

Boa Instalação física do equipamento e identificação dos cordões ópticos.

DESTAQUE OS PONTOS NEGATIVOS DO SERVIÇO.

Os equipamentos não foram conectados na alimentação elétrica e não foram realizados testes em campo na maioria dos equipamentos instalados, inclusive nos PoPs.

Comentários gerais

A instalação dos equipamentos foi basicamente a fixação dos equipamentos no Rack, não sendo executado nenhum teste de configuração e link das fibras.

Atividade prevista no contrato do serviço porém  não executada.

Atividade não prevista no contrato do service.