RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FINAL - VITÓRIA

(Anexo do Relatório de Inspeção da Rede Metrovix)

Administração Regional Maruípe – Cordões ficaram fora do rack - porta retirada

Biblioteca Municipal – Cordões ficaram para fora do rack

CMEI Darcy Vargas – O sub-bastidor ( Com switch e DIO )  foi instalado torto -  Cordões enrolados

Encabeçamento executado na entrada da UFES - conforme

Dutos construídos na Ponte Airton Sena – Vitória

Recomposição de piso

Unidade de Saúde G. Vitória – Os cordões ficaram fora do rack

EMEF - Rita de Cássia S. Oliveira – switch instalada fora do rack Cordões soltos

Tipo da Plaqueta instalada na rede interna e externa.

Não Padrão

Caixas construídas na entrada do POP - UFES

Dimensões = 60 X 40 X 40 cm

Mostramos algumas fotos ilustrativas de alguns Sites, que estão com problemas de instalação.

No Relatório de Pendências citamos nos itens 6.7.1 e 6.7.4, todos os Sites que estão com os mesmos problemas.

OBS: Nestes Sites onde ocorreu instalação inadequada de switches, cordões enrolados e cordões forçados, podemos assegurar, serão pontos futuros de atenuação e acarretarão prejuízo para o sistema de transmissão.

HermetoConsulting

23/08/2007