
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE METROPOLITANA

DE BOA VISTA – REDE BV

No primeiro dia do mês de junho de 2010, às 9:15(nove horas e trinta minutos), houve a reunião na sala de Vídeo Conferência da UFRR com os seguintes membros do comitê gestor da RedeBV: Roberto Câmara de Araújo (Representante do PoP-RR/RNP), Edney Veras dos Santos (Representante da UFRR), Joaquim Mota Pereira Neto (Representante da PMBV), Sormany Brilhante Pereira (Representante do TJRR), Rafael Inácio Cavalcante (Suplente GERR) e José Aírton da Silva Lima (Reprentante da PMBV). Para apreciarem a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Recebimento da RedeBV; 3- Data de Inauguração da RedeBV e 4- Solicitação do TRE-RR para participar da RedeBV. Abrindo a reunião o Sr. Roberto Câmara agradeceu a presença de todos e apresentou os pontos de pauta, colocada em votação a pauta foi aprovada. Iniciando o ponto 1 o sr. Roberto informou que havia participado do VI Encontro Redecomep, informando aos presentes que, conforme esclarecido no evento, as redes metropolitanas tinham como objetivo a criação de uma infra-estrutura para ensino pesquisa e governança nas principais cidades do país, diante desses objetivos a participação de novos membros nas redes metropolitanas deveriam ser apreciadas pelo comitê gestor local e em caso de aprovação local, submetidas ao comitê gestor nacional para aprovação, assim a entrada de qualquer nova instituição ficaria sob a aprovação final da RNP. Continuando com os informes foi relatado que a RNP está adquirindo um programa para inventário de todas as redes metropolitanas, de forma que seria importante que todas as obras realizadas posteriormente a entrega da RedeBV fosse toda documentada para alimentação do Banco Dados do programa.  Usando a palavra o Sr.  Rafael informou que a BRASTELECOM havia iniciado a construção das milhas finais do governo do estado, havendo uma previsão de entrega dos 23 sites até o final do mês de junho. Informou ainda que o processo para contratação da manutenção do anel principal da RedeBV havia seguido para publicação. O Sr. Sormany informou também que a milha final do TJ-RR estava em processo de contratação. Foi informado também pelos representantes da PMBV, Sr. Airton e Sr. Joaquim, que estavam aguardando a aquisição de mais um DIO para finalizar a milha final e que é possível que esteja pronto até o final do mês de junho. Passando ao ponto 2 o Sr. Roberto apresentou o Relatório de Inspeção e Aceitação Final da RedeBV para apreciação dos presentes, informando ainda que os enlaces de rádio seriam adquiridos pela RNP em um outro processo sem data definida. Sobre o anel de fibra óptica da RedeBV o Sr. Roberto informou que todos os testes de OTDR estavam dentro do especificado pela RNP tendo sido encontrado pelo Eng. Fanton apenas um problema numa caixa de passagem, mas que o mesmo foi solucionado antes do preenchimento do relatório, assim toda a rede estava em conformidade com o exigido pela RNP e que era imperioso, para entrada de sites na RedeBV, que todos seguissem o mesmo padrão. Solicitando a palavra o Sr. Sormany perguntou de quem seria a responsabilidade da fiscalização das novas milhas finais. O Sr. Roberto informou que após o recebimento da obra pela RNP, o que já havia acontecido, essa fiscalização era de responsabilidade do comitê local sendo auxiliado pelo PoP-RR/RNP.  O Sr. Roberto informou que a rede entrara em produção no dia 29/04/2010, após a configuração dos equipamentos, e hoje estão usando a RedeBV o INPA, IFRR e UFRR com três sites. O Sr. Edney relatou que até o momento não houve sérios problemas com os sites da UFRR, tendo apresentado apenas uma inconsistência no site da TVE, mas que havia sido consertado e desde entrada em produção não houve desligamento. Após a análise do relatório 

Após a análise do relatório o Sr. Roberto perguntou aos presentes se aceitavam a rede, desde que a RNP se comprometesse a instalar os sites de rádio. Encaminhado à votação a poposta foi aceita por unanimidade, tendo sido a RedeBV aceita com a

condicionante acima descrita. Abordando o ponto 3 o Sr. Roberto informou que, de acordo com o Sr. José Luiz  coordenador nacional do projeto Redecomep, a RNP havia sugerido que a inauguração da RedeBV fosse no dia 06 de junho, mas o Sr. Roberto argumentou junto a RNP que seria importante que pelo menos o governo do estado já estivesse com os sites operando, assim sendo a RNP concordou em adiar a inauguração, mas que não houvesse muito atraso. Colocado em discussão o Sr. Airton sugeriu que a inauguração poderia ser na data de 01/07/2010,  O Sr. Roberto informou que seria encaminhada essa data à RNP mas que ela poderia alterar em função da agenda da equipe nacional. Colocada em votação a data foi aprovada por unanimidade. Abordando o ponto 4 o sr. Roberto apresentou o Ofício 081/2010 DG-TRE/RR, no qual o TRE/RR solicitada a participação na RedeBV, chamando a atenção para o parágrafo dois do ofício no qual o TRE/RR informa da necessidade de uso de um par de fibras. Usando a palavra o Sr. Sormany chamou a atenção para a importância de participação de mais instituições na RedeBV, pois isso traria mais capacidade técnica para operação da rede bem como seria mais um membro para divisão dos custos de manutenção, assim encaminhava que fosse aprovado a participação do TRE/RR na RedeBV. O Sr. Airton argumentou que além de concordar com a opinião do Sr. Sormany pesava também a força política que um órgão respeitado como TRE/RR traria para as ações da RedeBV podendo alavancar por exemplo conquista de melhoria do link de internet do estado. Usando a palavra o Sr. Rafael salientou que como outra ação no qual o TRE/RR seria de fundamental importância seria a interiorização da RedeBV, tendo em vista que hoje há uma dificuldade do TRE/RR na transferência de dados para as comarcas do interior, sendo que há uma intenção de lançamento de fibra par ao interior do estado por parte do GERR e que beneficiaria não só para TRE/RR, bem como vários órgãos que já se encontram na RedeBV. Encaminhada a votação a participação do TRE/RR foi aprovado por unanimidade. O Sr. Roberto lembrou que agora, conforme informado anteriormente, a RNP iria apreciar a solicitação para emitir a palavra final. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 10:45 (dez horas e 45 minutos) e eu, Roberto Câmara de Araújo, secretariei esta reunião e redigi a presente ata que segue assinada pelos presentes. Boa Vista, 01 de junho de 2010.

Roberto Câmara de Araújo

(Representante do PoP-RR/RNP)

Edney Veras dos Santos

(Representante da UFRR)

Joaquim Mota Pereira Neto

(Representante da PMBV)

Sormany Brilhante Pereira

(Representante do TJRR)

