
	[image: image4.jpg]




	Rede Nacional de Pesquisa – RNP

REDECOMEP Salvador

ReMeSSA




ReMeSSA

Rede Metropolitana de Salvador

Março de 2006

Este documento apresenta o projeto ReMeSSA  como parte dos projetos de redes comunitárias metropolitanas de acordo com as diretrizes da iniciativa RedeComep do MCT/RNP

Sumário

31. Antecedentes


42. Motivação


53. Projeto de Implantação


63.1. Arquitetura da Rede


63.1.1 Modelo Proposto


83.1.2. Premissas


10Tabela 1 -Tipos de cabos.


123.2. Equipamentos de comutação (switches)


133.4. Gerência e operação


134. Parcerias


135. Capacitação técnica local


156. Aplicações


187. Observações Finais


20Anexo A  - Relação das Instituições Participantes


24Anexo B – Mapa da rede metropolitana


25Anexo C – Lista de pontos incluídos nos anéis da rede


27Anexo D – Lista de pontos não incluídos em anéis – conexões radiais


28Anexo E – Lista de pontos divididos por anel


32Anexo F – Esquemas de acessos para a rede metropolitana


33Anexo G – Lista das características dos equipamentos (switches)


33Anexo G – Lista das características dos equipamentos (switches)


37Anexo H – Lista de equipamentos (switches)


40Anexo I – Perfil das Instituições





1. Antecedentes

As instituições do estado da Bahia vêm acumulando experiência em iniciativas na área de redes, através da participação em projetos estratégicos desde o final da década de 80. O estado da Bahia foi um dos que constituiram o primeiro backbone da Rede Nacional de Pesquisa, através da implantação, em 1990, do Ponto de Presença da RNP (POP-BA) mantido na Universidade Federal da Bahia. A primeira versão do backbone da RNP entrou em operação em 1991 e interligava 11 das capitais brasileiras, de norte a sul do país. As conexões eram, em sua maioria, de 9,6 Kbps. 

Percebendo-se a necessidade estratégica de se fomentar o uso da rede, estabeleceu-se desde 1994, um protocolo de cooperação técnica em redes entre diversas instituições do Estado para a implantação da Rede Bahia. Posteriormente, o governo do Estado fomentou a interiorização do uso de redes, estabelecendo a Rede Baiana de Tecnologias para o Desenvolvimento – RBTD, que interligou instituições de ensino e pesquisa de todo o Estado entre si e com a Internet. 

A Universidade Federal da Bahia percebeu desde cedo a necessidade de integração de seus campi baseada em interligações óticas de modo a viabilizar o uso avançado de tecnologias de rede e foi uma das primeiras instituições do Brasil a criar uma rede ótica multi-campi metropolitana. 

O projeto REMA-Salvador, Rede Metropolitana de Alta Velocidade, atendendo a uma chamada de projetos de uso avançado de redes de computadores de alta velocidade do CNPq/ProTeM-CC/RNP, permitiu a implantação de uma infra-estrutura de comunicação em alta velocidade baseada na tecnologia ATM, integrando em um consórcio seis Instituições da área metropolitana de Salvador: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Governo do Estado da Bahia/Seplantec, Telemar, CONDER – Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador/PRODASAL e UCSal – Universidade Católica do Salvador. Este consórcio experimentou e desenvolveu aplicações avançadas com características para uso de banda larga, como o Informs - base georeferenciada da região metropolitana de Salvador, avaliou o desempenho destas aplicações, registrou e indicou ajustes para atender requisitos de qualidade.

O REMA só se viabilizou devido à experiência prévia dos parceiros, os quais já experimentavam recursos avançados de rede: a UFBA já utilizava equipamentos ATM e possuía uma rede de fibra ótica interligando todos os campi localizados em Salvador, o Governo do Estado já possuía anel ótico, com ATM, interligando as Secretaria de Estado no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e a Telebahia (depois Telemar) já possuía malha ótica cobrindo toda a cidade. 

2. Motivação

A Bahia aceitou o desafio de participar das primeiras experiências de implantação da Internet brasileira através do projeto RNP.  Congregou instituições do Estado ao POP-BA através da Rede Bahia. Respondeu ao chamado do edital das REMAVs com o projeto REMA. Implantou a RBTD, com o objetivo de oferecer capilaridade e acesso Internet para centros em desenvolvimento no interior do estado.  Estes projetos foram responsáveis pela implantação de diversas tecnologias avançadas na área de redes de computadores e têm colaborado na formação e desenvolvimento de pesquisadores e de profissionais com alto nível de capacitação em redes para o crescimento do Estado.

Assim, as instituições baianas possuem um histórico de experimentação e utilização de redes avançadas. Cada vez mais é necessária a utilização de conexões de alta velocidade entre as instituições de ensino e pesquisa da Bahia e a integração destas à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Contudo, a manutenção de circuitos de alta velocidade através de operadoras incorpora uma despesa de custeio de cunho permanente, muitas vezes de difícil sustentação. Ainda, é necessário no contexto acadêmico não somente utilizar tecnologias, mas acompanhar, experimentar, testar, validar. 

Desta forma, é interessante prover uma infra-estrutura ótica própria que permita às instituições realizarem experimentos em uma rede de alta velocidade. O estabelecimento de uma rede metropolitana, integrando as instituições baianas na cidade de Salvador, está alinhado com outras iniciativas tanto no plano nacional quanto no plano estadual. 

No plano nacional, destaca-se um novo backbone da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o qual integrará a Bahia ao novo anel Nordeste, estabelecido a 2,5Gbps. Esta rede metropolitana é mister para possibilitar às diversas instituições de ensino e pesquisa de Salvador utilizarem as possibilidades avançadas deste novo backbone. Ainda, a Iniciativa Ótica Nacional e a Iniciativa Ótica Nordeste são projetos da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa que visam criar uma infra-estrutura ótica própria para a RNP, o que permitirá incrementos ainda mais significativos nas velocidades de conexão.

No plano estadual, anteriormente a esta iniciativa, fomentado pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, há o interesse de estabelecer uma rede de alta velocidade congregando todas as instituições de ensino e pesquisa do Estado, denominada REBAV. Considerando haver um grande número destas instituições em Salvador, esta rede metropolitana nasce como o embrião da REBAV, permitindo concentrar esforços na interiorização destas iniciativas.

Tais esforços em estabelecer redes de alta velocidade convergem na criação de uma infra-estrutura de Tecnologia da Informação adequada para os projetos de pesquisa e desenvolvimento necessários para o estado da Bahia. Dentre os esforços para o desenvolvimento do estado, destaca-se a formação da Rede Baiana de Arranjos Produtivos – através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Esta iniciativa visa fomentar os arranjos produtivos locais (APLs), aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com demais atores locais, como governo, associações empresariais e instituições de crédito e de ensino e pesquisa. 

A formação de um APL tem como principal objetivo incentivar grupos do mesmo segmento de micro e pequenas empresas a ter maior penetração no mercado permitindo que uma maior parcela de indivíduos participe diretamente dos resultados da produção, através de uma forma de crescimento com caráter socialmente justo e eficiente. É importante destacar neste contexto, que a integração dos APLs com as universidades e centros de pesquisa é vital para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, o que converge com os propósitos da nova legislação sobre Inovação Tecnológica.

3. Projeto de Implantação 

[image: image1.jpg]ReMiSSA

RedeCOMEP Salvador




A Rede Metropolitana de Salvador – ReMeSSA é idealizada baseada em anéis óticos. Constituem tal iniciativa os seguintes parceiros:

· Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA (1 site);

· Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/CIMATEC (1 site);

· Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder (2 sites);

· Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba (1 site);

· Companhia de Processamento de Dados do Salvador – Prodasal (6 sites);

· Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb (1 site);

· Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf (1 site);

· Faculdade de Ciência e Tecnologia – Área1 (1 site);

· Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC (2 sites);

· Faculdade de Tecnologia Empresarial – FTE (1 site);

· Faculdade Jorge Amado – FJA (1 site);

· Faculdade Ruy Barbosa – FRB (1 site);

· Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb (1 site);

· Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (1 site);

· Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP (1 site alocado no CPD/UFBA);

· Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, através do Condomínio Digital – SECTI (4 sites);

· Universidade Católica do Salvador – UCSal (8 sites);

· Universidade Estadual da Bahia – UNEB (2 sites);

· Universidade Federal da Bahia – UFBA (9 sites); 

· Universidade Salvador – UNIFACS (6 sites).

O projeto é integrado e articulado com os diversos atores de ensino, pesquisa e governo na cidade de Salvador, incluindo órgãos do governo federal, estadual e municipal, instituições privadas de ensino e companhias de eletricidade.

É previsto um modelo de gestão baseado em um comitê gestor, envolvendo todos os parceiros, o qual delega atribuições a um comitê técnico para a condução do projeto.

As instituições particulares devem prover contrapartida (infra-estrutura ótica para acesso local e equipamentos de rede) para conectividade ao backbone ótico da rede, o qual é estrategicamente desenhado de modo a englobar as diversas regiões da cidade de Salvador, viabilizando o acesso das mesmas.

O anexo B apresenta o mapa com a malha ótica da ReMeSSA.

3.1. Arquitetura da Rede

3.1.1 Modelo Proposto

O modelo apresenta uma topologia de anel de anéis. Considerando a localização geográfica e a necessidade de prover a redundância das conexões, a rede se baseia em um anel central a partir da UFBA, CEFET-BA, UNEB e UNIFACS, ao qual se conectam anéis secundários integrando as demais instituições e campi.

Os anéis secundários serão interligados a partir de um ou de dois pontos do anel principal, e serão formados pelo agrupamento de diversos sites geograficamente próximos de instituições multi-campi e/ou sites de instituições mono-campus, observando-se o critério de otimização do custo procurando-se reduzir a extensão dos enlaces de fibra e o número de portas de switches necessário para interligá-las.

[image: image3.wmf]Anel Secundário D

Anel Secundário A

Anel Secundário

C

Anel Secundário B

Anel Principal


Figura 1: visão da topologia física – anel de anéis.
Nessa estrutura, o anel central será composto por quatro pontos de concentração dos anéis secundários. Cada anel secundário é composto por switches de acesso e interliga-se ao anel central composto por switches de concentração. Desta forma:

· switch de concentração: forma o anel central e conecta os anéis secundários ao backbone;

· switch de acesso: faz a conexão da LAN da instituição ao anel secundário.  

Como uma parte da malha ótica a ser utilizada é provida por parceiros, a partir deste cenário é proposta a complementação da malha ótica existente com novos lançamentos de cabos óticos, de modo que haja redundância de encaminhamento. De acordo com as premissas do projeto, são previstos para uso reservado na malha ótica:

· 2 pares de fibra para órgãos do governo estadual (1 para uso administrativo e 1 para uso educacional);

· 2 pares de fibra para órgãos do governo municipal (1 para uso administrativo e 1 para uso educacional);

· 2 pares de fibra para a Coelba;

· 2 pares de fibra para a Chesf;

· 2 pares de fibra para uso futuro.

Cada cabo ótico é de uso compartilhado para diversos enlaces óticos de acordo com a topologia proposta. Considerando as reservas de cabo previstas e os enlaces requeridos na implementação da topologia da ReMeSSA, serão necessários ao menos 21 pares de fibra ótica em cada cabo da malha ótica.

Parte da malha óptica disponibilizada pelos parceiros será utilizada inicialmente na implantação da ReMeSSA, prevendo-se a reserva técnica de pares de fibra na malha óptica não utilizada inicialmente, permitindo futuras expansões da rede.

3.1.2. Premissas 

a) Tecnologia empregada

· tecnologia gigabit ethernet sobre fibra ótica;

· em situações onde a chegada da fibra seja inviável, poderá se usar conexão via rádio.

b) Topologia física

· o backbone será composto por um anel principal,  formado por quatro instituições (UFBA, UNIFACS, UNEB e CEFET-BA), fornecendo um grau maior de tolerância a falha em caso de rompimento no meio físico.

· serão formados anéis secundários, os quais podem englobar vários campi de uma instituição multi-campi, e/ou sites de instituições mono-campus, geograficamente próximas.

· os anéis secundários podem ser interligados ao anel principal por meio de dois pontos de concentração, isto diminui em muitos casos a necessidade de interfaces Gigabit Ethernet ZX, além de proporcionar maior resiliência à rede;

· em casos particulares, ocorrerão derivações radiais dos anéis secundários para atender a situações em que é oneroso agregar o campus da instituição no anel;

· a malha ótica foi desenhada com o objetivo de abranger o maior número possível de instituiçõe, incluindo aquelas que não fazem parte da versão atual do projeto. Parte da malha ótica será cedida pela Coelba, parte será lançada pela ReMeSSA;

· estão previstos para o primeiro momento 50 pontos de conexão, sendo: 11 de instituições federais de ensino e pesquisa (UFBA, CEFET-BA e Fiocruz), 7 de instituições estaduais de ensino, pesquisa e fomento (SECTI, Fapesb, UNEB), 3 de empresa pública estadual (Prodeb e Conder), 6 de empresa pública municipal (Prodasal), 21 de instituições particulares de ensino e pesquisa (Área1, FJA, FRB, FTC, FTE, SENAI/CETIND, UCSAL, UNIFACS) e 2 das empresas de energia parceiras do projeto (Coelba e Chesf);

· a malha ótica terá seu uso compartilhado com aplicações específicas de parceiros. Assim, serão cedidos pares de fibra ótica para uso em separado para as concessionárias de energia (Coelba e Chesf) e para as empresas de processamento de dados estadual e municipal (PRODEB e Prodasal). Esta infra-estrutura de uso em separado permitirá redes específicas dos governos estadual e municipal e da Coelba e Chesf, as quais podem ou não estar interconectadas aos elementos ativos da ReMeSSA;

· Conforme o item anterior, a empresa pública municipal (Prodasal) implantará um anel independente, contemplando os órgãos municipais, o qual é alocado a partir das fibras reservadas na malha óptica da ReMeSSa. Os pontos inicialmente alocados a Prodasal referenciados no projeto podem ser acrescidos posteriormente de novos pontos agregados a este anel municipal.

O anexo C relaciona as instituições ligadas em anéis, ao passo que o Anexo D lista os pontos ligados em conexões radiais.

c) Agregação de tráfego

· a topologia apresentada será constituída de um anel central, ou anel de backbone, e anéis secundários, conforme já descrito;

· preconiza-se inicialmente 12 anéis secundários.

O Anexo E apresenta a lista de instituições por anel.

e) Cabeamento

· a rede ótica a ser lançada será aérea. Na área central da cidade, em que não é recomendada a passagem de cabo aéreo, em travessias de ruas ou áreas históricas, o cabo será subterrâneo;

· é prevista a utilização da rede ótica já existente da Coelba, a qual é composta basicamente por cabos de 48 FO. Esta rede de fibras foi lançada em sua maior parte por via aérea em linhas vivas (cabos ADSS e OPGW em linhas de 13, 69 e 230 KV) ou, ainda, subterrânea, em dutos próprios da Coelba, inicialmente 20,78Km desta malha óptica serão utilizados efetivamente, mantendo-se uma reserva técnica de pares ópticos no restante da malha óptica da Coelba (aproximadamente 69,5Km);

· de modo a uniformizar a malha ótica, devem ser lançados cabos óticos com 48 fibras óticas totalizando aproximadamente 65,35Km  de extensão;

· para derivação do cabo da malha ótica até o switch do ponto de conexão, serão utilizados cabos de 12 fibras, sendo que o tamanho médio de cada um desses cabos é de 150m. É parte da contrapartida das instituições particulares o lançamento desta fibra para a sua conexão;

· todas as fibras do cabo central deverão sofrer fusões;

.  

	
	Tipo de cabo
	Extensão estimada

	Malha ótica
	cabo aéreo auto-sustentável com 48 fibras óticas, cabo aéreo ADSS e OPGW em linhas de 13, 69 e 230 KV e cabo subterrâneo
	65,35Km a ser lançado e 90Km existente, sendo 20,78Km alocados inicialmente e 69,5Km de reserva técnica

	Acesso
	cabo aéreo com 12 fibras 
	150 metros por site


Tabela 1 -Tipos de cabos.

f) Conexão

· o anel central será formado pela interligação dos campi sedes de UFBA, CEFET‑BA, UNIFACS e UNEB;

· os anéis secundários serão formados pelo agrupamento de diversos sites geograficamente próximos de instituições multi-campi e/ou sites de instituições mono-campus.

· os anéis secundários se conectam em um ou dois pontos do anel central, a conexão em dois pontos aumenta a confiabilidade da conexão ao anel central, provendo maior robustez ao projeto;

· caso verifique-se haver crescimento em demasiado do perfil de tráfego de uma instituição mono-campus, pode-se reconfigurar fibras disponíveis da malha ótica para compor anéis próprios;

· é prevista a instalação futura de pontos de acesso em Wi-Max, no CEFET-BA e na Escola Politécnica da UFBA, para prover Internet em projetos de inclusão digital para escolas públicas e ONGs;

· todos os anéis são anéis físicos, o que implica em dois pares de fibra com rotas distintas interligando cada instituição do anel, a exceção das instituições conectadas no anel Imbuí-Paralela, no qual o fecho do anel retorna por um par de fibras distinto no mesmo cabo, provendo um anel lógico. Esta solução considera o custo de lançamento de um novo cabo ótico neste trecho. Contudo, soluções alternativas podem ser implementadas posteriormente envolvendo o custeio dos parceiros daquela área, como, por exemplo, um link de dados backup provido por operadora de comunicações.

O Anexo F apresenta os esquemas de conexão à ReMeSSA.

g) Funcionamento e controle

· os switches de concentração roteiam entre instituições e implementam regras de segurança do anel central. Portanto, são elementos ativos pertencentes ao anel central e administrados de forma centralizada; 

· todos os anéis são baseados em tecnologia ethernet em enlaces de 1Gbps, sendo prevista migração futura dos enlaces do anel central para 10Gbps. Inicialmente, prevê-se a utilização de múltiplos enlaces de 1Gbps interligando os switches do anel central. As conexões redundantes dos anéis serão controladas através de STP (802.1d), ou tecnologia de melhor convergência para uso em rede metropolitana: EAPS (RFC 3619), RSTP etc. O tráfego será isolado entre os anéis através da definição de VLANs em cada anel;

· os switches de concentração trocam informações de roteamento entre si através do protocolo OSPF;  

· o acesso à rede local de cada instituição é feito por uma porta 100/1000 Mbps, do switch de acesso, a qual deverá ligar-se a um firewall institucional; 

· a conexão à Internet será feita pelo ISP (Internet Service Provider) de uma instituição ou de uma classe de instituições. A RNP provê acesso para instituições de ensino e pesquisa federais e demais instituições credenciadas. Os parceiros que não forem usuários da RNP podem utilizar os serviços de conexão à Internet de uma operadora como Embratel ou Telemar. Neste segundo caso, o ISP fica conectado diretamente no anel, através de um firewall de proteção ao anel central, com suas regras de filtragem definidas de comum acordo entre todas as instituições do anel.

g) Estimativa futura

· nossa previsão é de termos inicialmente 50 pontos de conexão na ReMeSSA, e crescermos para cerca de 90 pontos em até dois anos. Outros pontos previstos, como escolas de ensino médio e fundamental, ONGs, hospitais e órgãos ligados à segurança pública e ao poder judiciário deverão aderir à rede, em até quatro anos, se integrando aos anéis secundários ou como derivações a partir destes, ou utilizando a tecnologia Wi-Max, de modo a balancear o tráfego da rede. Espera-se também, nesse caso, um incremento na capacidade nominal de tráfego do anel.

3.2. Equipamentos de comutação (switches)

As características mínimas dos switches estão listadas no Anexo G.

A tabela A lista a quantidade e categoria dos equipamentos a serem adquiridos para os parceiros públicos, a tabela B indica as aquisições de equipamentos para os parceiros privados do consórcio, o que deve compor parte da contrapartida dos mesmos. O anexo H apresenta a lista completa, por instituição.

	Categoria do equipamento
	Quantidade
	Custo unitário estimado
	Custo total

	Acesso
	19
	$2.000,00
	38.000,00

	Concentração
	4
	$6.500,00
	26.000,00

	Interface óptica 1000BASE-LX
	47
	$800,00
	37.600,00

	Interface óptica 1000BASE-ZX
	21
	$3.500,00
	73.500,00

	Total (FOB) US dollars
	
	 
	175.100,00


Tabela A: Investimento para as instituições públicas*

	Categoria do equipamento
	Quantidade
	Custo unitário estimado
	Custo total

	Acesso
	23
	$2.000,00
	46.000,00

	Interface óptica 1000BASE-LX
	44
	$800,00
	35.200,00

	Interface óptica 1000BASE-ZX
	4
	$3.500,00
	14.000,00

	Total (FOB) US dollars
	
	 
	95.200,00


Tabela B: Investimento para as instituições privadas

*inclui switch de concentração localizado na UNIFACS (IES Privada) de aporte da RedeComep

3.4. Gerência e operação

· haverá um gerenciamento global, que cuidará do funcionamento geral da ReMeSSA, incluindo o anel central e os anéis secundários compostos por instituições distintas;

· instituições que possuem seus próprios anéis, deverão gerenciá-los, compartilhando as informações gerenciais com a gerência global;
· a monitoração permanente de tráfego determinará o momento de troca de tecnologias de transmissão no futuro, ampliando a banda passante do anel principal, possivelmente para 10 Gbps.

4. Parcerias 


A malha ótica prevista e a quantidade de instituições envolvidas permitirão criar uma das maiores redes metropolitanas do país, dedicada a ensino e pesquisa. Deste modo, para se viabilizar tal projeto, são previstas parcerias estratégicas. 

A integração da Coelba destaca-se neste contexto, cedendo o uso de uma extensa malha ótica, da qual serão utilizados inicialmente 20,78Km e reserva técnica de pares em 69,5Km da malha, o que permite constituir a malha ótica necessária agregando-se 65,35Km de fibra ótica. Esta cessão de uso deve abranger o tempo de vida útil desta versão do backbone metropolitano inicial (cerca de 15 anos).

A Chesf integra-se ao projeto com a intenção estratégica de permitir a interiorização desta rede através do modelo de cessão de uso de infra-estrutura ótica, de modo a viabilizar a REBAV, da qual a Rede Metropolitana de Salvador é o embrião inicial.

O Governo do Estado da Bahia, através da SECTI e da FAPESB, em prosseguimento às ações para viabilizar a REBAV, prevê dotação orçamentária para incentivar a implantação da rede, atuando desde a concepção do projeto.

5. Capacitação técnica local


Todas as instituições parceiras possuem pessoal habilitado em gerência e operação de redes. A partir da designação do comitê técnico, será destacado um núcleo técnico para a gestão da Rede Metropolitana de Salvador. 

As instituições parceiras que formam o anel principal da rede – UFBA, UNEB, CEFET-BA e UNIFACS – possuem um conjunto técnico destacado para a gestão do ambiente.

A UNIFACS mantém o NUPERC (Núcleo Interdepartamental de Pesquisa em Redes de Computadores), o qual atua em pesquisas na área de redes de computadores. O NUPERC coordena atualmente o GT-Medições, grupo de trabalho em medições da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o Projeto GigaIQoM (Infra-estrutura de Medições para a Rede Giga) e mantém um Mestrado Profissional em Redes de Computadores.

O NUPERC tem realizado pesquisas de importância para empresas e para as comunidades nacional e internacional, relacionadas principalmente com: a avaliação de desempenho de soluções de redes de alta velocidade; o estudo e a avaliação de mecanismos para garantia de QoS (Qualidade de Serviço) em aplicações multimídia sob redes móveis ou não; o estudo da arquitetura e protocolos de redes óticas; o controle de tráfego e congestionamento em redes de alta velocidade, dentre outros.

O CEFET-BA desenvolveu recentemente projeto integrado de rede VoIP, baseado em MPLS, envolvendo 6 campi espalhados por todo o estado da Bahia. Este projeto é referência nacional de integração de voz e dados para os CEFETs.

A UNEB mantém o CEPED – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, o qual foi o gestor do projeto Rede Baiana de Tecnologias para o Desenvolvimento – RBTD, e o Centro de Pesquisa Tecnológica, o qual coordena um programa de Inclusão Digital do Governo do Estado da Bahia em conjunto com a SECTI. Ainda, mantém uma intranet que integra 24 campi, cada qual localizado em um município distinto do Estado da Bahia.

A UFBA coordenou o projeto REMA e é a sede do Ponto de Presença da RNP na Bahia. Possui um grupo de pesquisa avançado em Sistemas Distribuídos, o qual possui destacada atuação na área de Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores. Ainda, o CPD da UFBA mantém uma rede de computadores multi-campi baseada em infra-estrutura ótica própria com conexões gigabit Ethernet e ATM com cerca de 4.500 computadores.

O corpo técnico envolvido no projeto destaca-se pela presença de profissionais com ampla capacidade e experiência acadêmica e profissional, incluindo-se doutores, mestres e especialistas, profissionais certificados dos principais fornecedores de equipamentos de rede e técnicos com experiência ampla na operação de ambientes de rede, conforme demonstram os cenários apresentados das instituições parceiras que compõem o anel principal.


6. Aplicações


A implantação da Rede Metropolitana de Salvador integrará diversas instituições e possibilitará diversos projetos.

As instituições participantes UFBA, CEFET-BA e UNEB possuem projetos piloto de convergência de voz e dados em mesma infra-estrutura de rede IP. A interligação possibilitará estender tais ações aos demais participantes e coordenar uma rede experimental de Voz sobre IP, englobando todas as instituições participantes.

A diversidade de instituições envolvidas e a abrangência geográfica da rede permitem que a mesma seja base para implantação de rede sem fio, Wi-Max, em projeto de inclusão digital, possibilitando acesso à Internet a escolas públicas de Salvador e centros comunitários locais. As condições geográficas e de proximidade de clientela habilitam dois pontos da ReMeSSa, a Escola Politécnica da UFBA e o CEFET-BA, como pontos iniciais para implantação do Wi-Max.

A integração das instituições de ensino e pesquisa de Salvador, permite o desenvolvimento integrado de projetos de ensino à distância já existentes. 

O Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação a Distância (NUPPEAD) da UNIFACS desenvolve pesquisa e projetos em EAD fazendo uso das novas tecnologias da informação e comunicação de dados. O NUPPEAD usa extensivamente os recursos tecnológicos em tecnologia da informação (TI) através do desenvolvimento de ferramentas de suporte ao ensino a distância, desenvolvimento de objetos educacionais reutilizáveis, novos modelos de interface de comunicação, utilização de tecnologias Web (HTTP, XML, outras). 

Dentre os resultados de P&D mais importantes do NUPPEAD, destaca-se o fato da UNIFACS ser a primeira instituição de ensino superior da Bahia a ter cursos de graduação recomendados pelo MEC/SESU na modalidade EAD. O curso de Licenciatura Plena em Letras, habilitação em Português e Inglês, já atende 500 professores da rede estadual de ensino que estão em regência de classe como resultado do convênio assinado pela UNIFACS e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). O curso Normal Superior também já está recomendado devendo dar início às suas atividades em breve. 

Em termos de infra-estrutura de P&D fazendo uso de redes de alta velocidade, o NUPPEAD dispõe de uma sala de videoconferência totalmente equipada e seus servidores de EAD dão apoio aos pesquisadores, professores e bolsistas de iniciação científica.

A Faculdade Ruy Barbosa iniciou em 2005 um projeto piloto de Ensino a Distância com algumas turmas do curso de Ciência da Computação e expandirá as atividades no segundo semestre deste ano, sendo este um projeto que pretende se somar a aplicações de videoconferência, cuja infra-estrutura de alta velocidade torna-se necessária.

A Rede Metropolitana de Salvador permitirá o início de implantação de uma infra-estrutura ótica própria de ensino e pesquisa para o Estado da Bahia, a qual será o embrião da REBAV.

A conexão em alta velocidade permite integrar a infra-estrutura adequada para pesquisa, permitindo ações integradas em novos programas de pós-graduação interinstitucionais (e entre programas existentes), incluindo instituições participantes desta iniciativa. Como exemplo de tais arranjos, a Fapesb reservou recursos para realização de programas de doutorado interinstitucionais em Engenharia Elétrica (UFBA, CEFET-BA e UNEB) e em Computação (UFBA, UNIFACS e UEFS), envolvendo esforços conjuntos de instituições participantes da rede.

O LABAP mantido na UNIFACS – Laboratório para o Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais é um projeto de pesquisa para a estruturação de uma rede de arranjos produtivos locais (APLs) para a Bahia, conduzida pela SECTI, em cooperação com outras Secretarias de Estado. Já foram mapeados 49 APLs, dos quais oito (8) foram escolhidos como prioritários para projetos-piloto de cooperação entre as empresas de cada arranjo. As atividades produtivas e respectivas localizações dos oito tipos de aglomerados de empresas são:

•
Transformação de Plástico - Região Metropolitana de Salvador

•
Confecções - Região Metropolitana de Salvador

•
Sisal -Valente e municípios vizinhos

•
Sisal - Região de Paraguaçu

•
Sisal - Região de Piemonte

•
Rochas Ornamentais - Jacobina e Ourolândia

•
Floricultura - Maracás

•
Floricultura - Rio de Contas

•
Cachaça - Chapada Diamantina

•
Cerâmica Estrutural - Caetité-Brumado

•
Cerâmica Estrutural - Alagoinhas

•
Cerâmica Estrutural - Jequié e

•
Cerâmica Estrutural - Eunápolis 

O Laboratório de Geoprocessamento (GEOPLAT) da UNIFACS atua em conjunto com a CONDER e a SEI e realiza P&D na área de Geoprocessamento.

A possibilidade de disponibilizar sob demanda e ao vivo a programação da TV UNIFACS e da TV UFBA permite estender o seu alcance, para além dos assinantes da NET (provedora de TV a cabo), e permitindo uma maior interação com as demais IES baianas, permitindo-se criar uma rede de televisão universitária via rede IP a partir das grades de programação das IES participantes.

O projeto de Análise de Dados de Qualidade de Combustíveis financiado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) visa explorar da melhor forma possível os dados de monitoramento de qualidade de combustíveis coletados nacionalmente por vinte centros de pesquisa para a ANP. Um sistema distribuído foi desenvolvido pela UNIFACS para coleta de dados de qualidade de combustível, e está sendo usado por todas as vinte instituições de pesquisas conveniadas junto à ANP. Um sistema central de armazenamento e análise de dados foi montado pela UNIFACS na ANP; este sistema trabalha com técnicas de mineração visual de dados (MVD) e integradas ao software de coleta de dados. Cerca de  quatro milhões de itens de dados são coletados anualmente através do sistema. Um portal de gestão de conhecimento dos conveniados do Programa foi montado pela UNIFACS. 

Os projetos da área de petróleo e gás natural da UNIFACS e da UFBA, incluindo pesquisas em combustíveis, lubrificantes, catálise, meio-ambiente, exploração e produção de petróleo envolvem parcerias com quase todas as universidades do Norte-Nordeste, tais como UFS, UNIT, UFAL, UFPE, UNICAT, UFRN, UFPB, UFC, UFMA, UFPI, UFPA, UFAM e UNIR. Esses projetos são desenvolvidos através das Redes de Pesquisa do Norte-Nordeste criadas em 2001 no âmbito do CTPetro, dentre as quais destacam-se os pápeis das instituições parceiras na rede de Catálise (RECAT), de Engenharia de Campos Maduros (RECAM) e de Combustíveis e lubrificantes (RECOL), de Asfalto e de Gás Natural.

Além das redes de pesquisa do Norte-Nordeste, foram criados recentemente com intervenção direta da SECTI, dois institutos de pesquisa no estado da Bahia, envolvendo todas as universidades (públicas e privadas) e centros de pesquisa do estado, nas áreas de biotecnologia (IBB) e energia e ambiente (Cienam). Esses institutos funcionam de forma virtual, ou seja, nos mesmos moldes das redes de pesquisa do CTPetro acima citadas. Deste modo, será imprescindível para o bom funcionamento dos institutos, que haja uma infra-estrutura de Internet que permita o intercâmbio rápido e seguro de informações.

7. Observações Finais


O projeto representa um esforço conjunto por parte das instituições do Estado da Bahia em prover um ambiente de alta velocidade, integrado e robusto, baseado em infra-estrutura de fibras óticas, voltado ao ensino e pesquisa.

Esta rede possuirá a capilaridade adequada para subsidiar esforços de inclusão digital na cidade de Salvador e estrategicamente se posiciona como primeiro esforço para a criação da Rede Baiana de Alta Velocidade.

Anexos

Anexo A  - Relação das Instituições Participantes


Endereço das Instituições parceiras:

	Instituição
	Sites
	Endereço

	Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA
	CEFET
	Rua Emídio dos Santos, Barbalho

	Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/CIMATEC
	SENAI.CIMATEC
	Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã CEP: 41.650-010

	Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder
	CONDER.FED
	Colina de São Lázaro, 203 – Federação

	
	CONDER.NARANDIBA
	Av. Edgar Santos, 936 – Narandiba

	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba
	COELBA.SEDE
	Avenida Edgar Santos, 300 - Cabula VI - 41.181-900

	Companhia de Processamento de Dados de Salvador – Prodasal
	PRODASAL
	Rua Macapá, 271, Ondina

	
	PRODASAL.AR4
	Rua Lima e Silva, 440, Liberdade, 40.375-013

	
	PRODASAL.AR9
	Rua Didier, 7 Boca do Rio, 41.170-040

	
	PRODASAL.SEAD
	Vale dos Barris, 125, 40080-190

	
	PRODASAL.SEFAZ
	Rua das Vassoras, 1, Centro, 40.020-020

	
	PRODASAL.SMEC
	Solar Boa Vista de Brotas, Engenho Velho de Brotas, 40.240-640

	Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB
	PRODEB
	Avenida 4, nº 410, Centro Administrativo da Bahia

	Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf
	CHESF.SEDE
	Av. Luis Vianna Filho, Paralela

	Faculdade de Ciência e Tecnologia – Área1
	AREA1
	Av Santiago de Compostela, 216 - Iguatemi. CEP- 40.279-150

	Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC
	FTC.PARALELA
	Av. Luis Vianna Filho, Paralela

	
	FTC.MANT
	SOMESB, Iguatemi

	Faculdade de Tecnologia Empresarial – FTE
	FTE
	Rua Vieira Lopes, nº 2 - Rio Vermelho

	Faculdade Jorge Amado – FJA
	FJA
	Av. Luis Vianna Filho, nº 6775, Paralela

	Faculdade Ruy Barbosa – FRB
	FRB
	Rua Theodomiro Batista, 422 - Rio Vermelho - CEP: 41.940-320

	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb
	FAPESB
	Colina de São Lázaro, 203 – Federação

	Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
	FIOCRUZ
	Rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal CEP 40296-710

	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP/POP-BA
	(integrado no site UFBA/CPD)
	Av Adhemar de Barros, Ondina 

	Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI
	SECTI.RADAR
	Rua Conde dos Arcos - Comércio

	
	SECTI.SEDE
	Av. Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade - 23º andar - Caminho das Árvores CEP: 41820-020

	
	SECTI.PID
	PID, Centro de Convenções, Boca do Rio

	
	SECTI.C&T
	Parque Tecnológico, Av Luis Vianna Filho

	Universidade Católica do Salvador – UCSal
	UCSAL.RVERM
	Av. Anita Garibaldi, 2981 -  Rio Vermelho CEP: 41940-450

	
	UCSAL.MUSICA
	Rua Carlos Gomes 101, Centro CEP: 40.060-330 – Salvador

	
	UCSAL.LAPA
	Avenida Joana Angélica 362 - Nazaré CEP: 40.050-000

	
	UCSAL.NAZARE
	Rua Francisco Ferraro, Nazaré

	
	UCSAL.PALMA
	Praça Ana Nery, s/n, Convento da Palma – Nazaré CEP 40040-220

	
	UCSAL.FED
	Av. Cardeal da Silva 205 - Federação CEP: 40.220-140

	
	UCSAL.REI
	Largo 2 de Julho 07, Campo Grande CEP: 40080-121

	
	UCSAL.PITUACU
	Av Prof. Pinto de Aguiar 2589 Pituaçu 40710000

	Universidade Estadual da Bahia – UNEB
	UNEB.CABULA
	Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula

	
	UNEB.CT
	Museu de Ciência e Tecnologia – Imbuí

	Universidade Federal da Bahia – UFBA
	UFBA.EXT
	Rua Leovigildo Filgueiras, Garcia

	
	UFBA.MAS
	Rua do Sodré – Centro

	
	UFBA.MAE
	Praça XV de Novembro, 17 - Terreiro de Jesus

	
	UFBA.REI
	Rua Araújo Pinho, 19 – Canela

	
	UFBA.CPD
	Av Adhemar de Barros, Ondina

	
	UFBA.CEAO
	Largo Dois de Julho – Centro

	
	UFBA.POLI
	Rua Caetano Moura, Federação

	
	UFBA.ECO
	Praça 13 de Maio, 06 – Piedade

	
	UFBA.MCO
	Rua Inácio Tosta, 01 – Nazaré

	Universidade Salvador – UNIFACS
	UNIFACS.NUPPERC
	R. Ponciano de Oliveira, Garibaldi

	
	UNIFACS.ODEBRECHT
	Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores

	
	UNIFACS.REI
	NUPPEAD – R. José Peroba, STIEP

	
	UNIFACS.PARALELA
	Av. Luis Vianna Filho, Paralela

	
	UNIFACS.FED
	Av. Cardeal da Silva, 747, Federação

	
	UNIFACS.IMBUI
	Av. Jorge Amado


Anexo B – Mapa da rede metropolitana

O mapa abaixo apresenta a malha ótica projetada. As linhas em azul indicam fibras cuja cessão de uso será dada pela Coelba, e as em vermelho, as que devem ser lançadas pelo projeto. Os pontos indicados em legenda correspondem a pontos de conexão a Rede ReMeSSA (em vermelho), ou de interesse da Coelba (em azul) e da Prodasal (em verde).



Anexo C – Lista de pontos incluídos nos anéis da rede

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Anéis

	UFBA.CPD
	UNIFACS.C.ODEBRECHT
	11.940,86
	1

	UNEB.CABULA
	UNIFACS.C.ODEBRECHT
	13.100,74
	1

	UNEB.CABULA
	CEFET
	12.630,00
	1

	UFBA.CPD
	CEFET
	9.500,75
	1

	UFBA.CPD
	PRODASAL.SEDE
	1.087,91
	2

	PRODASAL.SEDE
	UNIFACS.FED
	2.090,76
	2

	UNIFACS.FED
	UCSAL.FED
	615,15
	2

	UCSAL.FED
	UNIFACS.NUPPERC
	900,96
	2

	UNIFACS.NUPPERC
	UCSAL.RVERM
	571,41
	2

	UCSAL.RVERM
	FIOCRUZ
	1.818,58
	2

	FIOCRUZ
	CEFET
	9.400,29
	2

	UFBA.CPD
	FAPESB
	1.506,32
	3

	FAPESB
	CONDER.FED
	123,63
	3

	CONDER.FED
	UFBA.CPD
	862,26
	3

	UFBA.CPD
	UFBA.MCO
	18.221,14
	4

	UFBA.MCO
	UFBA.ECO
	2.850,00
	4

	UFBA.ECO
	UFBA.REI
	1.387,23
	4

	UFBA.POLI
	UFBA.REI
	1.710,56
	4

	UFBA.POLI
	UFBA.CPD
	568,68
	4

	UFBA.CPD
	UCSAL.REI
	2.590,98
	5

	UCSAL.REI
	UCSAL.LAPA
	1.065,89
	5

	UCSAL.LAPA
	UCSAL.NAZARE
	700,89
	5

	UFBA.NAZARE
	UCSAL.PALMA
	509,07
	5

	UCSAL.PALMA
	CEFET
	2.770,11
	5

	SECTI.RADAR
	CEFET
	2.790,68
	6

	SECTI.RADAR
	CEFET
	2.790,68
	6

	UNIFACS.ODEBRECHT
	UNIFACS.REI
	1.400,82
	7

	UNIFACS.REI
	UNIFACS.IMBUI
	5.798,08
	7

	UNIFACS.IMBUI
	UNEB.CT
	400,62
	7

	UNEB.CT
	UNEB.CABULA
	7.083,79
	7

	UNEB.CT
	UNIFACS.PARALELA
	2.137,27
	8

	UNIFACS.PARALELA
	UCSAL.PITUACU
	3.540,16
	8

	UCSAL.PITUACU
	FJA
	1.856,70
	8

	FJA
	FTC.PARALELA
	2.371,23
	8

	FTC.PARALELA
	SENAI.CIMATEC
	2.484,89
	8

	SENAI.CIMATEC
	UNEB.CT
	13.090,25
	8

	UNIFACS.ODEBRECHT
	PRODEB
	11.731,75
	9

	UNEB.CABULA
	PRODEB
	7.490,15
	9

	UNIFACS.ODEBRECHT
	SECTI.SEDE
	778,85
	10

	SECTI.SEDE
	SECTI.PID
	3.400,41
	10

	SECTI.PID
	CONDER.NARANDIBA
	6.950,41
	10

	CONDER.NARANDIBA
	UNEB.CABULA
	2.650,45
	10

	UNIFACS.ODEBRECHT
	CHESF.PARALELA
	13.728,67
	11

	UNEB.CABULA
	CHESF.PARALELA
	8.379,00
	11

	UNIFACS.ODEBRECHT
	COELBA.SEDE
	10.650,79
	12

	UNEB.CABULA
	COELBA.SEDE
	4.210,19
	12

	TOTAL
	
	214.240,01
	


Anexo D – Lista de pontos não incluídos em anéis – conexões radiais
	Ponto de acesso
	Ponto de conexão
	Distância (m)
	Tipo Conexão

	SECTI.PID
	SECTI.C&T
	12.112,60
	Derivação Ótica

	UNIFACS.REITORIA
	AREA1
	2.398,35
	Derivação Ótica

	UNIFACS.ODEBRECHT
	FTC.MANT
	1.829,67
	Derivação Ótica

	UCSAL.MUSICA
	UCSAL.LAPA
	1.706,04 
	Derivação Ótica

	UFBA.ECO
	UFBA.MAS
	1.359,89 
	Derivação Ótica

	UFBA.ECO
	UFBA.MAE
	6.935,44 
	Derivação Ótica

	UFBA.ECO
	UFBA.CEAO
	    741,76
	Derivação Ótica

	UFBA.REI
	UFBA.EXT
	    681,04 
	Derivação Ótica

	UCSAL.RVERM
	FTE
	754,12
	Derivação Ótica

	FRB
	FTE
	1.223,90
	Derivação Ótica


Anexo E – Lista de pontos divididos por anel 
1) Anel central

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UFBA.CPD
	UNIFACS.C.ODEBRECHT
	11.940,86
	 ZX 
	Concentração

	UNEB.CABULA
	UNIFACS.C.ODEBRECHT
	13.100,74
	 ZX 
	Concentração

	UNEB.CABULA
	CEFET
	12.630,00
	 ZX 
	Concentração

	UFBA.CPD
	CEFET
	9.500,75
	 ZX 
	Concentração

	TOTAL
	
	47.172,35
	
	


2) Anel Rio Vermelho

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UFBA.CPD
	PRODASAL.SEDE
	1.087,91
	 LX 
	Acesso

	PRODASAL.SEDE
	UNIFACS.FED
	2.090,76
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.FED
	UCSAL.FED
	615,15
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.FED
	UNIFACS.NUPPERC
	900,96
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.NUPPERC
	UCSAl.RVERM
	571,41
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.RVERM
	FIOCRUZ
	1.818,58
	 LX 
	Acesso

	FIOCRUZ
	CEFET
	9.400,29
	 ZX 
	Acesso

	TOTAL
	
	16.485,06
	
	


3) Anel Colina de São Lázaro

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UFBA.CPD
	FAPESB
	1.506,32
	 LX 
	Acesso

	FAPESB
	CONDER.FED
	123,63
	 LX 
	Acesso

	CONDER.FED
	UFBA.CPD
	862,26
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	2.492,21
	
	


4) Anel UFBA

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UFBA.CPD
	UFBA.MCO
	18.221,14
	 ZX 
	Acesso

	UFBA.MCO
	UFBA.ECO
	2.850,00
	LX
	Acesso

	UFBA.ECO
	UFBA.REI
	1.387,23
	 LX 
	Acesso

	UFBA.POLI
	UFBA.REI
	1.710,56
	 LX 
	Acesso

	UFBA.POLI
	UFBA.CPD
	568,68
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	24.737,61
	
	


5) Anel UCSAL Centro

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UFBA.CPD
	UCSAL.REI
	2.590,98
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.REI
	UCSAL.LAPA
	1.065,89
	 LX 
	Acesso

	UFBA.LAPA
	UCSAL.NAZARE
	700,89
	 LX 
	Acesso

	UFBA.NAZARE
	UCSAL.PALMA
	509,07
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.PALMA
	CEFET
	2.770,11
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	7.636,94
	
	


6) Anel Radar TI

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	SECTI.RADAR
	CEFET
	2.790,68
	 LX 
	Acesso

	SECTI.RADAR
	CEFET
	2.790,68
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	5.581,36
	
	


7) Anel Iguatemi-Imbuí

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNIFACS.ODEBRECHT
	UNIFACS.REI
	1.400,82
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.REI
	UNIFACS.IMBUI
	5.798,08
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.IMBUI
	UNEB.CT
	400,62
	 LX 
	Acesso

	UNEB.CT
	UNEB.CABULA
	7.083,79
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	14.683,31
	
	


8) Anel Imbuí-Paralela*

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNEB.CT
	UNIFACS.PARALELA
	2.137,27
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.PARALELA
	UCSAL.PITUACU
	3.540,16
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.PITUACU
	FJA
	1.856,70
	 LX 
	Acesso

	FJA
	FTC.PARALELA
	2.371,23
	 LX 
	Acesso

	FTC.PARALELA
	SENAI.CIMATEC
	2.484,89
	 LX 
	Acesso

	SENAI.CIMATEC
	UNEB.CT
	13.090,25
	 ZX 
	Acesso

	TOTAL
	
	25.480,50
	
	


*
Este anel é, de fato, uma derivação do anel Iguatemi-Paralela, a partir do switch UNEB.CT, para atender as instituições da Paralela. A redundância lógica será feita inicialmente pela alocação de um segundo par de fibras no mesmo cabo de modo a constituir um anel.
9) Anel Prodeb

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNIFACS.ODEBRECHT
	PRODEB
	11.731,75
	 ZX 
	Acesso

	UNEB.CABULA
	PRODEB
	7.490,15
	 ZX 
	Acesso

	TOTAL
	
	19.221,90
	
	


10) Anel SECTI/CONDER

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNIFACS.ODEBRECHT
	SECTI.SEDE
	778,85
	 LX 
	Acesso

	SECTI.SEDE
	SECTI.PID
	3.400,41
	 LX 
	Acesso

	SECTI.PID
	CONDER.NARANDIBA
	6.950,41
	 LX 
	Acesso

	CONDER.NARANDIBA
	UNEB.CABULA
	2.650,45
	LX
	Acesso

	TOTAL
	
	13.780,12
	
	


11) Anel Chesf

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNIFACS.ODEBRECHT
	CHESF.PARALELA
	13.728,67
	 ZX 
	Acesso

	UNEB.CABULA
	CHESF.PARALELA
	8.379,00
	 ZX 
	Acesso

	TOTAL
	
	22.107,67
	
	


12) Anel Coelba

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	UNIFACS.ODEBRECHT
	COELBA.SEDE
	10.650,79
	 ZX 
	Acesso

	UNEB.CABULA
	COELBA.SEDE
	4.210,19
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	14.860,98
	
	


13) Conexões radiais

	Ponto de acesso
	Próximo destino
	Distância (m)
	Interface Óptica
	Tipo Switch

	SECTI.PID
	SECTI.C&T
	12.112,60
	 ZX 
	Acesso

	UNIFACS.REITORIA
	AREA1
	2.398,35
	 LX 
	Acesso

	UNIFACS.ODEBRECHT
	FTC.MANT
	1.829,67
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.MUSICA
	UCSAL.LAPA
	1.706,04 
	 LX 
	Acesso

	UFBA.ECO
	UFBA.MAS
	1.359,89 
	 LX 
	Acesso

	UFBA.ECO
	UFBA.MAE
	6.935,44 
	 LX 
	Acesso

	UFBA.ECO
	UFBA.CEAO
	    741,76
	 LX 
	Acesso

	UFBA.REI
	UFBA.EXT
	    681,04 
	 LX 
	Acesso

	UCSAL.RVERM
	FTE
	754,12
	 LX 
	Acesso

	FRB
	FTE
	1.223,90
	 LX 
	Acesso

	TOTAL
	
	37.112,62
	
	


Anexo F – Esquemas de acessos para a rede metropolitana
Diagrama lógico da Rede ReMeSSa (este diagrama não contempla as interligações dos pontos de interesse da Coelba e da Prodasal, indicando somente um ponto de acesso de cada uma destas instituições a rede ReMeSSa).


[image: image2]
Anexo G – Lista das características dos equipamentos (switches)

1 – Switches de acesso 

	Hardware (Switch de acesso)

	hardware compatível com rack de 19”. 

	Fontes de alimentação 100-240 VAC

	Mínimo de 2 portas ópticas 1 Gigabit Ethernet 1000BASE-X

	Mínimo de 6 portas 10/100 RJ45

	Interfaces ópticas especificadas para uso com fibras monomodo. Tais interfaces poderão ser fornecidas através de módulos SFP (Small Form Pluggable) ou GBICs.

	Velocidade e modo de operação (full-duplex e half-duplex) configurável por porta UTP

	Arquitetura non-blocking. 

	Desempenho

	Capacidade de transmissão agregada deve suportar a configuração máxima de interfaces da caixa, sem perdas de desempenho.

	Capacidade de encaminhamento de pacotes mínima  seguindo a fórmula: 1,5 Mpps x Nro. de portas giga (1,5 x 4 = 6 Mpps).

	Mínimo de  255 VLANs suportadas

	Mínimo de 4.000 endereços MAC suportados

	Roteamento e chaveamento de  jumbo frames (até 9000 bytes).

	Features de camada 3

	Roteamento ICMP

	Roteamento entre VLANs

	Rota estática

	RIPv1 e RIPv2

	OSPFv2

	Features de camada 2

	IEEE 802.1Q (Virtual LANs tagging)

	IEEE 802.3ad  (Link aggregation)

	IEEE 802.1 Q-in-Q

	IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) e IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

	RPR, MRP, EAPS

	PVST (Per VLAN Spanning tree)

	IP multicast

	RFC 1112 (IGMP V1)

	RFC 2236 (IGMPv2)

	RFC 2362 PIM-SM

	IGMP snooping ou CGMP

	Roteamento de multicast em hardware


	Qualidade de serviço

	IEEE 802.1p class of service (COS) e Differentiated Service Code Point (DSCP)

	Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit)

	Segurança

	ACLs de camada 2 aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	ACLs de camada 3 aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	ACLs de camada 4, aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	IEEE 802.1x

	Suporte a TACACS

	Suporte a RADIUS

	SSH

	SCP

	Controle e contenção de broadcast storm

	Mecanismos de proteção contra ataque DDoS (limitação de pacotes SYN, ICMP, etc)

	Port security (limitação de endereços MAC configurável por porta, etc)

	 

	Gerenciamento

	SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3

	RMON com no mínimo 4 (quatro) grupos (estatísticas, histórico, alarmes e eventos)

	Porta de console para gerenciamento, acompanhada de cabo serial para conexão

	Mecanismos de coleta de estatísticas sobre fluxos de tráfego Netflow ou S-flow)

	Espelhamento de portas (port mirroring)


2 – Switches de concentração 

	Hardware (switch de concentração)

	Hardware compatível com rack de 19”. Poderá consistir de um único chassis ou de um arranjo de comutadores individuais cascateados por um barramento externo de alta velocidade. No caso de ser um arranjo em cascata, o sistema deverá permitir gerenciamento unificado através de um único ponto de acesso, seja por console física, seja por um acesso de terminal virtual (telnet).  

	Fontes de alimentação 100-240 (AC) redundates internas ou externas 

	Mínimo de 10 portas ópticas 1 Gigabit Ethernet 1000BASE-X

	Mínimo de 8 portas 10/100/1000BASE-TX

	Hot-swapable, no que tange à retirada e inserção de módulos de rede e fonte de alimentação

	Interfaces ópticas especificadas para uso com fibras monomodo. Tais interfaces deverão ser fornecidas através de módulos SFP (Small Form Pluggable) ou GBICs.

	Velocidade e modo de operação (full-duplex e half-duplex) configurável por porta UTP

	Suporte a 10GigabitEthernet, visando expansão futura.

	Se a solução proposta envolver um chassi modular,  pelo menos 2 slots plenos para expansão deverão estar disponíveis. Se a solução proposta envolver  cascateamento de comutadores Ethernet individuais, a futura inclusão de 2 novos componentes (comutadores)  deverá ser tecnicamente viável.

	Arquitetura non-blocking.

	Desempenho

	Capacidade de transmissão agregada do backplane deve suportar a configuração máxima de módulos de interfaces do chassi, sem perdas de desempenho.

	Capacidade de encaminhamento de pacotes mínima, seguindo a fórmula: 
1.500.000 pps x Nro. portas 1000 Mbps
150.000 pps x Nro. portas de 100 Mbps;

	Mínimo de  1000 VLANs suportadas 

	Mínimo de 10.000 endereços MAC suportados

	Roteamento e chaveamento de  jumbo frames (até 9000 bytes).

	Features de camada 3

	Roteamento ICMP

	Roteamento entre VLANs

	Rota estática

	RIPv1 e RIPv2

	OSPFv2

	IS-IS

	Features de camada 2

	IEEE 802.1Q (Virtual LANs tagging)

	IEEE 802.3ad  (Link aggregation)

	IEEE 802.1 Q-in-Q

	IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) e IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

	RPR, MRP, EAPS

	PVST  (Per VLAN Spanning Tree)

	IP multicast

	RFC 1112 (IGMPv1)

	RFC 2236 (IGMPv2)

	RFC 2362 PIM-SM

	IGMP snooping ou CGMP

	Roteamento de multicast em hardware

	IPv6

	IPv6 forwarding

	RFC 2740 (OSPF for IPv6)

	IS-IS for IPv6

	RFC 2080 (RIPng for IPv6)

	ACLs for IPv6

	ICMPv6


	Qualidade de serviço

	IEEE 802.1p class of service (COS) e Differentiated Service Code Point (DSCP)

	Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit)

	Segurança

	ACLs de camada 2 aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	ACLs de camada 3 aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	ACLs de camada 4, aplicáveis sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes

	IEEE 802.1x

	Suporte a TACACS

	Suporte a RADIUS

	SSH

	SCP

	Controle e contenção de broadcast storm

	Mecanismos de proteção contra ataque DDoS (limitação de pacotes SYN, ICMP, etc)

	Port security (limitação de endereços MAC configurável por porta, etc)

	Gerenciamento

	SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3

	RMON com no mínimo 4 (quatro) grupos (estatísticas, histórico, alarmes e eventos)

	Porta de console para gerenciamento, acompanhada de cabo serial para conexão

	Mecanismos de coleta de estatísticas sobre fluxos de tráfego Netflow ou  S-flow)

	Espelhamento de portas (port mirroring)


Anexo H – Lista de equipamentos (switches)
A tabela a seguir apresenta o número de portas por equipamento e o tipo do equipamento em cada ponto de acesso. 

	Ponto de acesso
	Aporte
	Tipo Cliente
	Portas LX (10Km)
	Portas ZX (> 10Km)
	Tipo Switch

	CHESF.PARALELA
	Chesf
	Concessionária
	0
	2
	ACESSO

	COELBA.SEDE
	Coelba
	Concessionária
	1
	1
	ACESSO

	CONDER.FEDERAÇÃO
	Rede COMEP
	Empresa Estadual
	2
	0
	ACESSO

	CONDER.NARANDIBA
	Rede COMEP
	Empresa Estadual
	2
	0
	ACESSO

	PRODEB
	Rede COMEP
	Empresa Estadual
	0
	2
	ACESSO

	PRODASAL.SEDE
	Rede COMEP
	Empresa Municipal
	2
	0
	ACESSO

	FAPESB
	Rede COMEP
	IES Estadual
	2
	0
	ACESSO

	SECTI.SECTI.RADAR
	Rede COMEP
	Gov Estadual
	2
	0
	ACESSO

	SECTI.PID
	Rede COMEP
	Gov Estadual
	2
	1
	ACESSO

	SECTI.C&T
	Rede COMEP
	Gov Estadual
	1
	1
	ACESSO

	SECTI.SEDE
	Rede COMEP
	Gov Estadual
	3
	0
	ACESSO

	UNEB.CABULA
	Rede COMEP
	IES Estadual
	4
	2
	CONCENTRACAO

	UNEB.CT
	Rede COMEP
	IES Estadual
	3
	1
	ACESSO

	CEFET
	Rede COMEP
	IES Federal
	3
	3
	CONCENTRACAO

	FIOCRUZ
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	1
	ACESSO

	UFBA.ECO
	Rede COMEP
	IES Federal
	5
	0
	ACESSO

	UFBA.MCO
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	1
	ACESSO

	UFBA.CEAO
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	0
	ACESSO

	UFBA.CPD
	Rede COMEP
	IES Federal
	5
	2
	CONCENTRACAO

	UFBA.EXTENSÃO
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	0
	ACESSO

	UFBA.MAE
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	0
	ACESSO

	UFBA.MAS
	Rede COMEP
	IES Federal
	1
	0
	ACESSO

	UFBA.POLITÉCNICA
	Rede COMEP
	IES Federal
	2
	0
	ACESSO

	UFBA.REITORIA
	Rede COMEP
	IES Federal
	3
	0
	ACESSO

	ÁREA1
	AREA1
	IES Particular
	1
	0
	ACESSO

	FJA
	FJA
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	FRB
	FRB
	IES Particular
	1
	0
	ACESSO

	FTC. PARALELA
	FTC
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	FTC.MANT
	FTC
	IES Particular
	1
	0
	ACESSO

	FTE
	FTE
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UCSAL.FED
	UCSal
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UCSAL.LAPA
	UCSal
	IES Particular
	3
	0
	ACESSO

	UCSAL.MÚSICA
	UCSal
	IES Particular
	1
	0
	ACESSO

	UCSAL.NAZARE
	UCSal
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UCSAL. PALMA
	UCSal
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UCSAL. PITUAÇÚ
	UCSal
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UCSAL. RVERM
	UCSal
	IES Particular
	3
	0
	ACESSO

	UCSAL.REITORIA
	UCSal
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.IMBUI
	UNIFACS
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.C.NUPERC
	UNIFACS
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.C.ODEBRECH
	Rede COMEP
	IES Particular
	3
	7
	CONCENTRACAO*

	UNIFACS.C.ODEBRECH
	UNIFACS
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.FED
	UNIFACS
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.PARALELA
	UNIFACS
	IES Particular
	2
	0
	ACESSO

	UNIFACS.REITORIA
	UNIFACS
	IES Particular
	3
	0
	ACESSO

	SENAI.CIMATEC
	SENAI
	Sistema S
	1
	1
	ACESSO**

	TOTAL
	 
	 
	91 
	25
	


*
A UNIFACS sediará um dos switches de concentração, contudo o mesmo é de propriedade da ReMeSSA

**
A interface ZX do SENAI provê redundância de anel lógico para as instituições particulares da Paralela devendo ser custeada por todos os participantes daquela derivação.

Anexo I – Perfil das Instituições
Um recorte sobre os Parceiros:

Universidade Federal da Bahia

A Universidade Federal da Bahia, criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, é uma autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-científica, nos termos da Lei e do seu Estatuto.

Ao longo dos seus 57 anos de existência, a UFBA conquistou o reconhecimento social como a mais importante instituição de ensino superior do Estado da Bahia, desempenhando papel fundamental na própria expansão desse nível de ensino, considerando-se que a grande maioria dos profissionais que atuam nas IES públicas e privadas no Estado é egressa dos seus cursos de graduação e de pós-graduação.

A UFBA tem 29 unidades de ensino; em 2004, ofereceu 58 cursos de Graduação, 38 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e atualização), 40 cursos de Mestrado, três cursos de Mestrado Profissional e 17 cursos de Doutorado, além de 28 especialidades de Residência Médica. 

AREA I – Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária e Ambiental, Estatística, Física, Física noturno, Geofísica, Geologia, Matemática, Oceanografia e Química.

ÁREA II – Ciências Biológicas e Profissões da Saúde: Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia.

ÁREA III – Filosofia e Ciências Humanas: Administração, Biblioteconomia e Documentação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação – Jornalismo, Comunicação – Produção em Comunicação e Cultura, Direito, Filosofia, História, Museologia, Pedagogia, Psicologia, Secretariado Executivo, Educação Física, Geografia e Arquivologia.

ÁREA IV – Letras: Letras Vernáculas, Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna/Clássicas e Língua Estrangeira Moderna.

ÁREA V – Artes: Artes Cênicas (licenciatura em Teatro), Artes Cênicas (Interpretação Teatral), Artes Cênicas (Direção Teatral), Artes Plásticas, Canto, Composição e Regência, Dança (licenciatura e Dançarino Profissional bacharelado), Curso Superior de Decoração, Desenho e Plástica, Desenho Industrial (Programação Visual), Instrumento e Música.

A Universidade Federal da Bahia dispõe de três campi, sendo dois situados em Salvador – Campus Universitário do Canela e Campus Federação/ Ondina – e um Campus de Ciências Agrárias, no Município de Cruz das Almas, onde se localiza a Escola de Agronomia. Também fazem parte da UFBA alguns terrenos e várias Unidades Acadêmicas e Órgãos Administrativos, dispersos na malha urbana de Salvador, e ainda três concessões de uso nos Municípios de Oliveira dos Campinhos, de Entre Rios e entre os Municípios de São Gonçalo e Conceição de Feira, onde funcionam as fazendas experimentais da Escola de Medicina Veterinária, cuja sede fica em Salvador.

Em números consolidados, a UFBA apresenta os seguintes dados físicos: 5.410 ha, 166 edificações; 300.138 m² de área edificada.

A contemporaneidade é marcada pelo uso intensivo das novas tecnologias de informação e comunicação. A integração dos sistemas corporativos e a submissão dos órgãos setoriais ao macro planejamento e administração da União fortaleceu a compreensão da necessidade da UFBA continuar investindo em tecnologia, seja na aquisição de equipamentos de informática, seja no desenvolvimento ou aprimoramento dos sistemas corporativos próprios da Instituição. Em 2004, estavam cadastrados na Divisão de Material 4.373, todos interligados à Rede UFBA. Cabe ao Centro de Processamento de Dados o desenvolvimento/ aprimoramento dos sistemas gerenciais da Universidade e o assessoramento para a aquisição de equipamentos dessa natureza.

Destacam-se como ações relevantes na área:

· criação do Comitê Gestor de Tecnologias da Informação e Comunicação;

· ampliação do atendimento aos usuários: foram registrados 11.609 atendimentos em 2004;

· recadastramentos dos usuários: estão cadastradas 10.361 contas no domínio da Rede UFBA;

· expansão e manutenção da Rede UFBA: instalação de 607 novos pontos de rede 

· ampliação do grau de disponibilidade dos serviços da Rede UFBA: cerca de 16.200.000 (dezesseis milhões e duzentas mil) mensagens de correio eletrônico trafegaram pela Rede UFBA, em 2004;

· manutenção de sites: 564 sites estão disponibilizados pelos servidores da UFBA, totalizando aproximadamente 130.000 páginas.

Programas Institucionais de Pesquisa e Extensão realizados em 2004:

· Estímulo à Migração/ Fixação de Novos Doutores

· Institucionalização da Pesquisa

· Recuperação e Ampliação da Infra-Estrutura para Pesquisa

· Redesenho e Aprimoramento da Gestão de Pesquisa de Pós-Graduação, contemplando a Interdisciplinaridade

· Programa de Capacitação para o Ensino Superior – PROCES

· Levantamento de Infra-Estrutura em Informática

· ACC - UFBA em Campo

· Projeto NOSSOS VIZINHOS

· Projeto REPERCUSSÃO: Formação de Agentes Multiplicadores

· Programa Alfabetização Solidária

· Programa MUDA – Movimento Universitário de Alfabetização de Adultos

· Projeto Série Brasil – Noites Culturais

· Núcleo de Documentação e Memória da Extensão da UFBA

· Coordenação dos Museus da UFBA

· Regulamentação da Atividade de Extensão

· Concertos - Orquestra Sinfônica da UFBA

· Potlach na Bahia

· Festival Universitário de Música

A UFBA EM NÚMEROS

GRADUAÇÃO 2004
	Alunos Matriculados 1º semestre
	19.403

	Número de Cursos
	58


Fonte: SUPAC/ SGC



       PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 2004
	Dissertações 
	452

	Teses
	116

	Alunos Matriculados:
	

	Especialização
	447

	Mestrado -1º semestre
	1.863

	Doutorado -1º semestre
	778

	Residência Médica
	191

	Número de Cursos:
	

	Especialização
	38

	Mestrado
	40

	Doutorado
	17

	Residência Médica
	28


Fonte: SUPAC/ PPRPG 


ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2004

	Número de Certificados Expedidos
	29.158

	Atividades Permanentes
	98

	Atividades Eventuais
	483


Fonte: Proex

Universidade do Estado da Bahia

A UNEB - Universidade do Estado da Bahia foi criada pela Lei Delegada n.º 66/83 datada de 1º de junho de 1983 e sua autorização de funcionamento deu-se através do Decreto Presidencial n.º 92.937 de 17 de julho de 1986. Tendo como objetivo essencial desenvolver atividades concernentes ao Ensino Superior no Estado, a UNEB surgiu em substituição à SESEB (Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia) que, por sua vez, viera substituir o DESAP (Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de Pessoal) que até dezembro de 1980, reunia 7 (sete) unidades de ensino superior vinculadas ao Governo da Bahia. 

A Universidade do Estado da Bahia - UNEB, que em 2004 fez 21 anos enquanto universidade Multicampi,  está presente geograficamente em todas as regiões do Estado e compõe-se, atualmente, de 24 campi e 29 departamentos, distribuídos em 24 cidades da Bahia, componentes de importantes regiões geo-econômicas a saber:

	Campus I - DCET
	Salvador

	Campus I - DCV
	Salvador

	Campus I - DCH
	Salvador

	Campus I - DEDC
	Salvador

	Campus I - BIBLIOTECA
	Salvador

	Campus I - ADM. CENTRAL
	Salvador

	Campus II -DCET
	Alagoinhas

	Campus II - DEDC
	Alagoinhas

	Campus III - DCH
	Juazeiro

	Campus III - DTCS
	Juazeiro

	Campus IV
	Jacobina

	Campus V
	Stº Antônio de Jesus

	Campus VI
	Caetité

	Campus VII
	Senhor do Bonfim

	Campus VIII
	Paulo Afonso

	Campus IX
	Barreiras

	Campus X
	Teixeira de Freitas

	Campus XI
	Serrinha

	Campus XII
	Guanambi

	Campus XIII
	Itaberaba

	Campus XIV
	Conceição do Coité

	Campus XV
	Valença

	Campus XVI
	Irecê

	Campus XVII
	Bom Jesus da Lapa

	Campus XVIII
	Eunápolis

	Campus XIX
	Camaçari

	Campus XX
	Brumado

	Campus XXI
	Ipiaú

	Campus XXII
	Euclides da Cunha

	Campus XXIII
	Seabra

	Campus XXIV
	Xique-Xique


A UNEB tem como finalidade proporcionar o Ensino de Graduação, com vistas a formação de profissionais de nível superior, através de 22 cursos, com ingresso via Processo Seletivo/Vestibular. Além disso, desenvolve e coordena Programas de Monitoria, que proporcionam bolsas para alunos a partir do 4º semestre do curso, despertando nesses o gosto pela carreira docente e pela pesquisa. A PROGRAD desenvolve o Programa de Curso Intensivo de Graduação - REDE UNEB 2000, que já beneficia 145 municípios baianos. 

	Alunos Matriculados
	Quantidade

	Cursos de Graduação
	14.003

	Programa Rede UNEB 2000
	11.978

	Programa Especial para Professores -PROESP
	747

	Pedagogia da Terra
	120

	Sequencial
	46

	TOTAL
	26.894


PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO DISTRIBUÍDOS POR ÁREA DO CONHECIMENTO - 2004/2005

	ORDEM
	ÁREA
	PROJETOS 

	01
	CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
	21

	02
	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
	33

	03
	CIÊNCIAS DA SAÚDE
	26

	04
	CIÊNCIAS AGRÁRIAS
	29

	05
	CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
	23

	06
	CIÊNCIAS HUMANAS
	82

	07
	LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
	31

	
	TOTAL
	245


Projetos em andamento:

· Projeto Astronomia Popular e Telescópio Virtual;

· Programa de Inclusão Digital do Governo do Estado da Bahia: Potencializar as oportunidades de desenvolvimento espacial equilibrado e de inclusão social, através da democratização do acesso da população aos recursos da informática e da Internet em todas as regiões do Estado e de todas as camadas sociais;

· Coordenação de Educação a Distância – CEAD: Possibilitar a melhoria científico-pedagógica da qualidade de ensino nas escolas de ensino fundamental e ensino médio; Oportunizar a formação profissional de professores que atuam na rede pública do Estado da Bahia; Viabilizar, mediante o intercâmbio da escola com as instituições de ensino superior, a atualização e adequação dos cursos de licenciatura às exigências de desenvolvimento científico e tecnológico moderno;

· Núcleo de Software Livre – NSL: Pesquisar, difundir a cultura e implementar a utilização do Software Livre na UNEB - Universidade do Estado da Bahia;

· Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Projeto Identidade Digital: O sistema tem como objetivo gerenciar e integrar todos os Infocentros participantes do projeto, sendo assim ele irá auxiliar o modelo de gestão que será desenvolvido pela Comissão Mista dos Infocentros, possibilitando o cadastro de usuários, colaboradores, entidades parceiras, gerenciamento de acessos e gerenciamento dos cursos ministrados pelo projeto, alem disso o sistema visa também monitorar e avaliar os resultados obtidos pelo infocentro através de questionários respondidos pelos usuários e colaboradores do projeto;

· Rede Cooperativa de Desenvolvimento de Nanocatalisadores: Será desenvolvido um produto tecnológico, através da otimização de recursos, esforços e tempo, pelo compartilhamento da infra-estrutura e experiência dos diferentes grupos envolvidos. Serão desenvolvidos catalisadores nano-estruturados, à base de ferro, destinados à reação de Fischer-Tropsch, atendendo ao interesse das três empresas envolvidas. Serão preparados diferentes tipos de materiais, pelos diversos membros da rede, que serão caracterizados e avaliados pelos distintos grupos.

Universidade Salvador

A Universidade Salvador iniciou suas atividades em julho de 1972, como Escola de Administração de Empresas da Bahia. No primeiro vestibular para o Curso de Administração de Empresas foram oferecidas 90 vagas por semestre. Oito anos depois, foi autorizada pelo Ministério da Educação a oferecer o curso de Tecnologia em Processamento de Dados, com 45 vagas semestrais. Os dois cursos funcionavam, àquela época, no mesmo prédio da avenida Cardeal da Silva, Federação, hoje uma das unidades de ensino da Instituição, denominada Prédio de Aulas 1 - Campus Federação.

A procura por cursos universitários em Salvador cresceu e por sua vocação nas áreas gerencial e tecnológica, a UNIFACS foi autorizada a lançar em 1990 mais três cursos: Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, Ciências Contábeis e Ciência da Computação com ênfase em Análise de Sistemas. Para o melhor funcionamento desses cursos, foi construído o atual Prédio de Aulas 2 - Campus Federação, a 100 metros do anterior.

Em 1992, a Instituição deu entrada no então Conselho Federal de Educação a uma Carta Consulta, pleiteando sua transformação em Universidade, a qual foi aprovada em março de 1993. Desde aquele ano, a FACS – Faculdades Salvador desenvolveu o projeto que deu origem à UNIFACS. Em 1997, foi instalada solenemente a Universidade Salvador.

Atualmente a UNIFACS possui cerca de 400 professores e mais de 10 mil alunos, apoiados por mais de 600 colaboradores, atuando nas diversas modalidades de cursos em diferentes áreas de conhecimento - 20 de graduação, 14 superiores de curta duração, duas licenciaturas a distância, 58 cursos de pós-graduação lato sensu (24 especializações, nove MBAs e 25 cursos fechados com empresas privadas e públicas), quatro mestrados e dois doutorados – além de atividades acadêmicas como os 31 núcleos e grupos de pesquisas, institucionalizados e cadastrados no CNPq, e inúmeras atividades de extensão.

A UNIFACS tem incrementado cada vez mais as suas atividades nas áreas de graduação, pesquisa e extensão e ampliou seu espaço físico. Em Salvador, dispõe de campi também na Garibaldi, Iguatemi, Imbuí, Paralela, Costa Azul, Amaralina, além de ter iniciado um processo de expansão pela Bahia, começando pelos campi Feira (Feira de Santana), São Francisco (Juazeiro) e Oeste (Barreiras).

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET-BA, com 96 anos de atuação nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, é uma entidade que oferece, numa única organização institucional, educação nos níveis básico, técnico, tecnológico, superior (graduação e pós-graduação) e Ensino Médio, possuindo uma estrutura multicampi, com unidades de ensino em regiões estratégicas do Estado da Bahia: Salvador, Simões Filho, Barreiras, Eunápolis, Valença e Vitória da Conquista e outras já aprovadas para implantação nos municípios de Camaçari e Santo Amaro.

	DISTRIBUIÇÃO DISCENTE POR CAMPUS

	CAMPUS
	2004

	Salvador
	3498

	Simões Filho
	235

	Valença
	255

	Barreiras
	600

	Eunápolis
	342

	Vitória da Conquista
	476

	TOTAL
	5406


Dentre os projetos em desenvolvimento destacam-se:

· Energia Alternativa – Energia Eólica

· Hotel-Escola

· Implementação de técnicas de processamento de linguagem natural p/ ferramentas de EAD

· Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico aplicado à Saúde

· Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

· VoIP no CEFET-BA

O ensino no CEFET-BA atinge várias áreas do conhecimento e os seus cursos e currículos seguem uma dinâmica que permite uma constante renovação frente às inovações pedagógico-educacionais, bem como uma integração contínua às mudanças nos processos produtivos (novas tecnologias, sistemas de trabalho e de produção, etc.).

O CEFET EM NÚMEROS

	CURSOS POR ÁREAS DE CONHECIMENTO

	Gestão
	01

	Mecânica
	05

	Eletricidade
	04

	Eletrônica
	02

	Turismo e Hospitalidade
	05

	Química
	05

	Construção Civil
	03

	Saúde
	03

	Alimentos e Bebidas
	02

	Automação e Informática
	04

	Meio Ambiente
	02

	TOTAL
	36


Fundação Oswaldo Cruz

Com início das atividades em 1957, o então Núcleo de Pesquisas da Bahia (NEP) possuía a finalidade de estudar endemias parasitárias no território baiano. Em 1970, o NEP é incorporado pela Fundação Oswaldo Cruz e passa a se chamar Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM), tornando-se uma unidade técnico-científica da Fiocruz em 1980.

 Atualmente, o CPqGM desenvolve diversas ações na área biomédica, de ensino, de serviço de referência em saúde, em informação em saúde e formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio dos seus programas institucionais, o CPqGM atua principalmente no estudo de doenças infecciosas e parasitárias, na realização de exames anatomopatológicos, além de abrigar dois cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado, através de um convênio com a Universidade Federal da Bahia – UFBA.

 

No campo da pesquisa, o CPqGM se destaca nas áreas de patologia, imunopatologia, biologia molecular, parasitologia, imunofarmacologia, terapia celular e ecologia e controle de doenças infecto-parasitárias – tais como o HIV/AIDS, anemia falciforme, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, hepatites, leishmaniose, leptospirose, meningites bacterianas e tuberculose. O Laboratório Avançado de Saúde Pública (LASP) da unidade está credenciado como centro de referência para isolamento e caracterização do HIV-1 no Brasil. Os serviços assistenciais de referência em saúde englobam, entre outros, o diagnóstico de patologias hepáticas e gastrintestinais, hanseníase e tuberculose para o SUS, e a tipagem de vírus de hepatites.

 

O CPqGM está situado numa área de 16.000 m2 que abriga 05 grandes pavilhões onde estão localizados os seus 11 laboratórios, 01 Núcleo de Epidemiologia e Bioestátistica, 01 Laboratório com Nível de Biossegurança III (Nb3), 01 Unidade de Microscopia Eletrônica, 01 Unidade de Histopatologia, 01 Biotério, 01 Biblioteca e o seu Prédio administrativo e de ensino. O Centro possui como diferencial a utilização de áreas comuns para abrigar grandes equipamentos que são utilizados de forma colegiada pelos diversos laboratórios, com otimização da utilização dos recursos.

Faculdade de Tecnologia e Ciência

A Faculdade de Tecnologia e Ciências possui em sua história uma trajetória de sucesso, posicionando-se como instituição de referência no ensino superior em toda a Bahia.

Sempre fiel à missão pedagógica que se propõe, a FTC oferece 30 cursos de graduação, além de diversas especializações, que visam não somente atender as exigências de um mercado profissional altamente qualificado, mas também promover o aperfeiçoamento do ensino, beneficiando tanto seus alunos como a comunidade da qual faz parte.

O seu compromisso com a educação, o conhecimento e a cultura em todo o estado é evidenciado pela distribuição estratégica dos seus cinco campi - localizados em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista; pela formação do corpo docente, composto de aproximadamente 800 professores com pós-graduação nos melhores centros de ensino do país e exterior; e pelo alto investimento em infra-estrutura, oferecendo modernos laboratórios e equipamentos de última geração para a prática pedagógica.

Aliando teoria e prática e com vistas a estimular o crescimento de seus alunos, a FTC possui projetos de incentivo à cultura e esporte, como o PARES - Programa de Apoio ao Artista e Esportista e a TV FTC - projeto de extensão desenvolvido pelos alunos, que visam promover ações educativas, de lazer e aperfeiçoamento, permitindo ao seu corpo discente o desenvolvimento tanto em nível acadêmico quanto pessoal.

No ano de 2005, a FTC está investindo no lançamento de novos e inéditos cursos, ampliando sua área de Pesquisa e Extensão, hoje composta por 15 grupos cadastrados no CNPq. Consolida neste ano seu projeto de educação a distância, através da FTC EaD, que oferece vagas em 09 cursos de licenciatura através da metodologia de ensino a distância.

Em menos de 5 anos a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) tornou-se a maior rede privada de ensino superior e presencial do estado da Bahia e a maior instituição a oferecer ensino superior a distância no Brasil, através da FTC EaD. Funcionando há pouco mais de 1 ano, a FTC EaD possui atualmente mais de 11 mil alunos espalhados por todo o país e oferece maior variedade de cursos de graduação, nove no total.

Duas vezes por semana os alunos assistem a 2 (duas) horas-aula em videostreaming e a 2 (duas) horas-aula em Tutoria presencial. Além disso, os alunos terão 4 (quatro) horas semanais de atividades on line, em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os alunos que possuem microcomputador conectado à Internet podem realizar essas atividades de sua própria residência, em horário de livre escolha. Os alunos que não possuírem, realizarão essas atividades nos laboratórios de informática em sua Unidade.

Os alunos, ainda, devem cumprir 6 horas semanais de estudo, apoiados por módulos e contando com o auxílio do Tutor local, disponível em plantões de tutoria, durante 6 horas por semana, na Unidade Pedagógica.

O material impresso, produzido pelos Docentes do Curso, é estudado nas sessões de tutoria presencial e trabalhado pelo estudante com autonomia e flexibilidade de horário e local. Também será criada uma Biblioteca Virtual, acessada on line, onde serão disponibilizados resultados de pesquisas e textos complementares, especialmente criados para o curso. Além disso, serão indicados sites que o estudante poderá visitar para ampliar seus conhecimentos e habilidades.

Faculdade Ruy Barbosa

Formar profissionais capazes de interagir de forma crítica numa sociedade marcada por constantes transformações. Tendo este objetivo, a Faculdade Ruy Barbosa é hoje uma referência no ensino superior da Bahia. Conta, para isso, com um quadro de professores de alto nível e com uma infra-estrutura capaz de prover os estudantes de recursos didáticos e técnicos necessários ao bom acompanhamento dos cursos que a instituição oferece, tanto na graduação – nas áreas de humanas (Administração, Direito e Psicologia) e exatas (Ciência da Computação e Sistemas de Informação) – quanto na pós-graduação, com cursos nas áreas de Informática, Administração e Psicologia.

A história da faculdade começou há 16 anos, tendo como suporte a Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão (entidade mantenedora até hoje), com a implantação dos cursos de Administração e Processamento de Dados.  Dez anos depois do primeiro vestibular realizado, a Ruy Barbosa já oferecia os primeiros cursos de pós-graduação, visando o aprimoramento tanto dos profissionais graduados na própria faculdade quanto daqueles em atuação no mercado. 

Um projeto pedagógico que foi, desde o início, pautado pela excelência na construção de um conhecimento ético-científico, baseado nas necessidades e interesses do mercado. Atualmente, a faculdade conta com cerca de 3000 alunos na graduação, 400 na pós-graduação e 169 professores (72,8 por cento com titulação de mestre e doutor). Envolvendo todo esse contingente e dando sustentação à proposta da instituição, existe o Núcleo de Cidadania, cujo objetivo é promover ações de cidadania e direitos humanos em uma perspectiva interdisciplinar. Oferecendo atendimento gratuito à comunidade, temos o Serviço de Psicologia, onde os alunos participam de Programas Especiais e de Extensão, como prática curricular; e o Espaço Cultural, com 5.100 m2 para o desenvolvimento de atividades complementares de esporte e lazer.

Assumindo também uma postura de comprometimento social, a Faculdade Ruy Barbosa à medida que promove importantes ações contribuindo de forma direta para a melhoria da qualidade de vida da população. Em sua maioria, as atividades de extensão desenvolvidas por professores e alunos atendem, em função da proximidade, as comunidades do Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, onde se consolidaram projetos como Balcão de Justiça e Cidadania, Atendimento psicológico a crianças com Dislexia e Internet Comunitária.  

A Ruy Barbosa é apontada como a IES da Bahia e Sergipe com maior número de alunos nas áreas de Computação e Informática (Fonte: ERBASE 2005). Diversos projetos de graduação e pós-graduação são desenvolvidos pelos professores e alunos desta área, envolvendo Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos e Engenharia de Software. Além disso, temos o Núcleo de Estudos em Software Livre da Faculdade Ruy Barbosa, formado por alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, desenvolvendo treinamentos, palestras e seminários sobre Software Livre, em parceria com o PSL-BA (Projeto Software Livre – Bahia) e outras instituições de ensino superior. 

O reconhecimento do mercado é uma conseqüência desse enfoque educacional levado à sério. A Ruy Barbosa é considerada destaque como instituição educacional privada no Norte-Nordeste e integra o ranking das melhores escolas de ensino superior do país, tendo por base as médias do Provão realizado pelo MEC, posicionando-se, em alguns cursos, ao lado das mais tradicionais universidades federais do país.

Universidade Católica do Salvador

 

A Universidade Católica do Salvador, reconhecida pelo Decreto Federal de nº 58/MEC, de 18/10/61, é uma instituição de ensino superior que apresenta concomitantemente o caráter confessional, comunitário e filantrópico. Em seus 44 anos de atividades, marcados pela autonomia universitária, gestão participativa e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a UCSal já formou mais de 50 mil profissionais capacitados para o mercado e comprometidos com as soluções e desafios da sociedade.

Atualmente, a Universidade oferece 26 opções de cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com mais de 17 mil estudantes freqüentando os cinco campi distribuídos pela capital baiana – Pituaçu, Federação, Lapa, Instituto de Música e Garibaldi. Essa infra-estrutura engloba modernos laboratórios, auditórios, quadras de esportes, bibliotecas, laboratórios de informática.

Além da modernização de sua infra-estrutura, a instituição realizou amplos investimentos na área de qualificação dos docentes nos últimos anos, o que fez com que a Universidade obtivesse um crescimento de mais de 65% no número de professores com titulação de mestres e doutores. A UCSal também conta com mais de 30 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, mobilizando estudantes, professores e pesquisadores da instituição para a prática de novas investigações sobre os mais diversos temas.

Na área de pós-graduação, a UCSal possui mais de 22 cursos lato sensu nas áreas de Ciências Humanas, Naturais, Saúde, Exatas e Tecnologia. No stricto sensu são oferecidos 3 mestrados: Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social; Políticas Sociais e Cidadania; e Família na Sociedade Contemporânea, o primeiro do país na área de Família, isso sem contar com a implantação do Núcleo de Educação a Distância, que primeiramente oferece vagas para a graduação em História e, em pouco tempo, será ampliado para novas áreas.

Como prova de sua indiscutível vocação comunitária, a UCSal realiza inúmeros projetos sociais em bairros carentes de Salvador, sendo que alguns deles são referência no Brasil, servindo como modelo para outras instituições. Aliado a isso, também presta atendimentos gratuitos à população em diversas áreas, o que de um lado ajuda a população carente, oferecendo um serviço de qualidade e, de outro, dá a chance ao aluno de exercer a sua futura profissão.

UFBA.CPD





UNIFACS





UNEB.CABULA





UNIFACS.ODEBRECHT





UNIFACS.IMBUÍ





UFBA.MAS





UNIFACS.NUPPERC





PRODASAL.SEDE





UCSAL.REITORIA





UCSAL.FED





UCSAL.MUSICA





UCSAL.RVERM





FTC.PARALELA





UFBA.EXT





FJA





UFBA.CEAO





UFBA.REI





UFBA.MAE





UFBA.ECO





UCSAL.PITUAÇU





FTC.MANT





SENAI.CIMATEC





SECTI.PID





UNIFACS.FED





FIOCRUZ





UNEB.CT





UFBA.POLI





UNIFACS.REITORIA





UNIFACS.PARALELA





AREA1





FRB





SECTI.SEDE





FTE





CONDER.NARANDIBA





SECTI.RADAR





CHESF.PARALELA





COELBA.SEDE





UCSAL.NAZARE





UCSAL.LAPA





FAPESB





PRODEB





UFBA.MCO





SECTI.C&T





CONDER.FEDERACAO





UCSAL.PALMA





UNIFACS





UCSAL





SECTI





FIOCRUZ





SENAI





SECTI





UNEB





UNEB





COELBA





PRODASAL





UNIFACS





UNIFACS





FRB





UFBA





UFBA





FAPESB





FJA





FTC





CHESF





UNIFACS.NUPPERC





COELBA








COELBA








PRODEB





COELBA





SECTI





AREA1





FTC





FTE





CEFET





COELBA





PRODASAL





COELBA





UFBA





PRODASAL





PRODASAL





UCSAL





UFBA





UFBA











UCSAL





UCSAL





CONDER





UFBA





UNIFACS





PRODASAL





COELBA





CONDER





COELBA





UNIFACS





UFBA





UFBA





SECTI





UCSAL





PRODASAL





UCSAL





COELBA








UFBA





UCSAL





UCSAL








Versão 1.21

PAGE  
6
 REMESSA  –  OUTUBRO/2005 ver 1.10


